## Slide 1: 제 11 장 구축 방법론
박 종수
성신여자대학교
컴퓨터정보학부

## Slide 2: 제 11 장 구축 방법론
데이터 웨어하우스 프로젝트 추진
  프로젝트 추진의 주체
  업무 선정
  DW 구축방법이 OLTP와 다른 점
  DW Project과 시간
데이터 웨어하우스 구축 방법론
  197페이지 그림
  정의, 분석, 설계, 구축, 천이, 발견과 발전
  모든 단계에서 문서화

## Slide 3: 데이터 웨어하우스 구축 원칙
주안점
  현업이 사용하는 시스템
    현업의 요구 사항이 100% 반영되어야 한다
  데이터의 양이 많다
    강력한 하드웨어
    섬세한 DB 설계 및 튜닝
    데이터의 신속한 추출과 로딩
OLTP 시스템을 구축해본 경험으로 하면 실패하기 쉽다

## Slide 4: 1. 데이터 웨어하우스 프로젝트 추진
프로제트 추진 주체
  현업에서 주도할 경우
    제일 바람직
    현업에서 원하는 DW 구축 가능
    컴퓨터 비전문가로 인한 신기술 도입에 어려움
  전산실에서 주도할 경우
    대개의 경우
    파일럿 시스템 구축
  외국 컨설팅 업체에서 맡길 경우
    국내 기술로도 가능하다

## Slide 5: 업무 선정
DW Project 기안시 가장 고민하는 점
  주제 영역 선정 작업: 민감한 부분을 해결
국내 DW 주제 영역
  통합 report를 만들기 힘든 부분
  경영 분석
  장표 분석 결과가 운영계 시스템과 일치하지 않는 부분
  고객 분석
  분석을 배치 작업으로 하는 경우
  현재의 정보 가동 방식으로는 전혀 분석할 수 없는 부분

## Slide 6: DW 구축방법이 OLTP와 다른점
OLTP는 사용자 수를 기준
DW의 데이터는 OLTP 데이터 보다 약 30배
Hardware 용량 산정에 오류 가능성
DW는 실제 데이터로 구축
OLTP 병목: 네트워크, 서버, 클라이언트
  DW 병목 현상: 서버, 클라이언트 순
DW는 현업이 프로젝트의 처음에서 끝까지 참여
DW의 주인은 현업
  OLTP 시스템의 주인은 전산실

## Slide 7: DW Project와 시간
하드웨어 발주와 도착 시간
  주문에서 설치까지 3개월 가량 걸림
원시 데이터를 정의하고 초기의 원시 데이터를 DW로 내리는 시간
  생각보다 시간이 많이 걸린다
DW와 기존의 운영계 시스템에서 데이터를 맞추는 시간
  ‘data가 안 맞을 것이다’라는 자세에서 출발
업무를 협의하는 시간: 많으면 곤란

## Slide 8: 2. 데이터 웨어하우스 구축 방법론
모든 단계를 체계적으로 정리
정밀 지도
회사마다 구축 방법론이 다르다
DW project은 OLTP 시스템 개발과 다른 project cycle을 갖는다

## Slide 9
Oracle DW 구축 방법론
정 의
분 석
설 계
구 축
천 이
발견과 발전
문 서 화

## Slide 10: 제1단계 - 정의
시스템의 목적 선언문(Mission Statement)